Załącznik Nr 14

do Zarządzenia Nr  206/ VIII / 2011

Burmistrza Gołdapi

z dnia  25  sierpnia 2011 roku

CZĘŚĆ OPISOWA Z REALIZACJI INWESTYCJI w I półroczu 2011 r.

1. Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap.                                                                           Wodociąg Pogorzel - Kozaki, Galwiecie - Botkuny, Grabowo - Kolonia.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                        2 282 854,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                         1 010 251,17 zł

Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych oraz środków unijnych w ramach PROW na lata 2007 - 2013. W 2010 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski oraz wykonawstwo robot, a także rozpoczęto prace budowlane. W 2011 r. realizowane są roboty budowlane.                                           Planowane zakończenie I kwartał 2012 r.

2. Kanalizacja we wsi Dąbie.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                           395 000,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                                     -

Inwestycja realizowana ze środków własnych oraz Agencji Nieruchomości Rolnych. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji . Inwestycja planowana do zakończenia w 2011 r.

3. Masterplan dla Wielkich Jezior cz. I

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                        1 948 582,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                            109 734,23 zł

Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w 2011 r.  Realizowana ze środków własnych oraz środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.                         W 2010 r. dokończono kanalizację sanitarną  Jurkiszki-Kolniszki-Gołdap i podłączono do miejskiej kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej. Wykonano również kanalizację sanitarną na „Osiedlu nad Potokiem”                               (od ul. Wileńskiej w kierunku Jabramowa) oraz Osiedlu I i II. W 2011 r. kontynuowane są roboty                      budowlane w sąsiedztwie ulic: Kościuszki, W.Polskiego, 1 Maja, Ustronie, Sikorskiego, Stadionowej                   oraz w tak zwanej strefie uzdrowiskowej.

4. Dokumentacja na wodociąg Wronki - Wronki.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                             15 000,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                                      -

Inwestycja realizowana ze środków własnych. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca roku.                                                                                                                           5. Budowa seperatorów i przepompowni w ul. Spacerowej.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                           226 000,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                                      -

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Inwestycja realizowana ze środków własnych                  i zostanie zrealizowana do końca roku.                                                                                                                             6. Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                             30 000,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                                      -

Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych. W 2011 r. zostanie wykonana dokumentacja techniczna. Podpisano umowę na jej wykonanie.

7. Remont drogi wiejskiej.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                           200 000,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                                4 280,00 zł

Droga w miejscowości Jabłońskie. Inwestycja realizowana ze środków własnych oraz środków Urzędu Marszałkowskiego. Wykonano dokumentację techniczną. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca roku.

8. Przebudowa drogi Boćwiński Młyn - Rożyńsk Mały o długości 3,419 km.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                        1 717 700,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                             532 139,11 zł

Inwestycja realizowana ze środków własnych oraz środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Podpisano umowę na wykonawstwo robót i nadzór inwestorski. Realizowane są roboty budowlane m.in. podbudowa i pierwsza warstwa z masy bitumicznej.              Inwestycja planowana do zakończenia we wrześniu 2011 r.

9. Remont dróg gminnych na osiedlu w miejscowości Botkuny.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                             33 600,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                              33 600,00 zł

Inwestycja zrealizowana ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych. Wykonano chodniki                               w m. Botkuny.

10. Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                        2 569 252,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                              15 316,57 zł

Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych oraz środków unijnych. W 2010 r. wykonano prace wiertnicze związane z odwiertem solankowym (GZ-1). Planowane zakończenie 2012 r.

11. Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                        3 031 350,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                              22 140,00 zł

Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych oraz środków unijnych. W 2010 r. wykonano prace wiertnicze  związane z odwiertem solankowym (GZ-2). Planowane zakończenie 2012 r.

12. Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                      12 040 032,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                         2 636 283,22 zł

Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych oraz środków unijnych. W 2010 r. podpisano             umowę oraz rozpoczęto roboty budowlane związane z urządzeniem plaży i budową parku zdrojowego m.in. wykonano chodnik oraz oświetlenie przy ul. Wczasowej na odcinku od ul. 1 Maja do drogi dojazdowej do sanatorium „Wital”. W 2011 r. kontynuowane są roboty związane z urządzeniem plaży i budową parku zdrojowego. Podpisano umowę na modernizację parku w centrum miasta i rozpoczęto roboty budowlane. Planowane zakończenie 2012 r.

13. Odnowa wsi Kozaki.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                           984 235,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                                      -

Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych oraz środków unijnych w ramach                                PROW na lata 2007 - 2013. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca roku.

14. Ułożenie kostki na targowicy.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                           150 000,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                                      -

Inwestycja realizowana ze środków własnych. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca roku.

15. Dokumentacja i remont ul. Armii Krajowej 14 i Partyzantów 5.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                           343 500,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                                      -

Inwestycja realizowana ze środków własnych. Planowane zakończenie grudzień 2011 r.

16. Odnowa wsi Galwiecie.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                           480 000,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                                      -

Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych oraz unijnych w ramach PROW na lata 2007 - 2013. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Planowane zakończenie 2012 r.

17. Budowa cmentarza komunalnego.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                        2 000 000,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                                     -

Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Planowane zakończenie 2013 r.

18. Ułożenie kostki na cmentarzu.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                           200 000,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                                      -

Inwestycja realizowana ze środków własnych. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca roku.

19. Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 1.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                           180 000,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                                      -

Inwestycja realizowana ze środków własnych. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca roku.

20. Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 2.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                           500 000,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                            499 800,00 zł

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych oraz środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (200 000 zł). Wykonano ogrodzone boisko wielofunkcyjne o sztucznej  nawierzchni o wymiarach 24x44 m do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę oraz oświetlenie boiska.

21. Kolektor kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                           200 000,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                                     -

Inwestycja realizowana ze środków własnych. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca roku.

22. Rekultywacja jeziora Gołdap.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                        2 175 728,00 zł b) koszty poniesione                                                                                                                                     -                                                                                                    Inwestycja wieloletnia planowana do realizacji ze środków własnych oraz środków unijnych.                       Planowane zakończenie 2012 r.

23. Modernizacja i budowa linii oświetleniowych w Gminie.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                           200 000,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                                      -

Inwestycja realizowana ze środków własnych. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca roku.

24. Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                        4 500 641,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                                     -

Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych oraz środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Planowane zakończenie III kwartał 2012 r.