Załącznik Nr 16

do Zarządzenia Nr 102/III/2011

Burmistrza Gołdapi

z dnia 28 marca 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA Z REALIZACJI INWESTYCJI  w 2010 r.

1. Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków Rożyńsk – Boćwinka                                         624 970,00

Oddano do eksploatacji oczyszczalnię ścieków w Boćwince o przepustowości 13 m³/d, podłączono mieszkańców Rożyńska Małego oraz chętnych z Boćwinki Nowej do wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

2. Dokumentacja wodociągu Wronki - Wronki

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z terminem do końca października 2011 r.

Środki w wysokości 15.000,00 zł przekazano na wydatki niewygasające.

3. Ulice w mieście Osiedle II, Kajki, Bema, droga między ulicą Bagienną i Okrzei  	931 275,00  Wykonano chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm oraz nawierzchnie ulepszone z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie następujących dróg:

- Osiedle II – jezdnia o powierzchni 2532 m2, chodnik 1102 m2, wjazdy 402 m2 oraz tereny zielone 2093 m2,

- ul. Bema – jezdnia o powierzchni 595,0 m2, chodnik 147 m2, wjazdy 35 m2 oraz kanalizacja deszczowa 60 m;

- ul. Kajki – jezdnia o powierzchni 342,5 m2, chodnik 120 m2, wjazdy 70,7 m2 oraz dwie studzienki ściekowe kanalizacji deszczowej.

- droga dojazdowa ul. Żeromskiego -  jezdnia o powierzchni 417 m2, chodnik (uzupełnienie między jezdnią a ogrodzeniami) 25 m2;

- droga do „Batorego”- jezdnia o powierzchni 296 m2;

droga między ul. Bagienną i Okrzei- jezdnia o powierzchni 700 m2, planowane zakończenie 30.04.2011 r.

Środki w wysokości 113.000,00 przeniesiono na wydatki niewygasające.

4. Partycypacja w budowie chodników w mieście ul. Partyzantów   	                          29 989,15

Gmina Gołdap zakupiła materiały drogowe tj. kostkę betonową gr. 8 cm i 6 cm, krawężniki betonowe                                      i obrzeża a Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi wykonał remont chodników w ciągu dróg powiatowych:                         ul. Żeromskiego, A.Krajowej i Mickiewicza.

5. Dokumentacja na drogę Nasuty	                                                                                       9 800,00

Wykonano dokumentację techniczną drogi.

6. Dokumentacja na wykonanie parkingu	            nie zrealizowano

7. Oznakowanie dróg dojazdowych 					                          15 000,00

Wykonano 50 szt. drogowskazów do zabudowań w następujących miejscowościach: Górne, Juchnajcie,                        Skocze, Barkowo, Bałupiany, Łobody, Pietraszki, Wiłkajcie, Grabowo, Pogorzel, Osowo i Marcinowo.

8. Wykonanie dróg osiedlowych we wsi Botkuny                                                            127 000,00

Ustawiono krawężnik betonowy oraz wykonano podbudowę. Dokończenie robót nastąpi w 2011 r. Inwestycja zrealizowana ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych.

9. Remont, budowa drogi wiejskiej Suczki -Tatary                                                         199 999,48

Wykonano nawierzchnię żwirową o szerokości 5 m na odcinku 1600 m, rowy odwadniające oraz                                przepusty poprzeczne i pod zjazdami o długości 210 m. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych                          oraz dotacji w wysokości 100000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

10. Zagospodarowanie podwórek Mickiewicza 2,4                                                         100 000,00

Wykonano z kostki betonowej gr. 8 cm dojazd i parking o pow. 648,6 m2; chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm o pow. 236,5 m2; trawniki o pow. 120 m2 oraz kablową linię oświetleniową o dł. 109 m z 4 latarniami parkowymi.

11. Kanalizacja deszczowa w ulicy Mazurskiej                                                               626 089,90

Wykonano kanalizację deszczową z przykanalikami o średnicy 200 mm, 315 mm i 400 mm o długości 808,2 m,            wraz ze studniami rewizyjnymi (24 szt.) i wpustami ulicznymi (24 szt.) oraz zamontowano dwa separatory                    substancji ropopochodnych, dwa osadniki  i dwa wyloty betonowe kanału.

12. Program rozwoju lokalnego EGO                                                                                      267,50

13. Plan przestrzennego zagospodarowania kwartału Gołdap między obwodnicą,         4 636,00

Wojska Polskiego, Osiedle I i Konstytucji 3 Maja

Opracowano plan przestrzennego zagospodarowania ww. kwartału. Plan został sfinansowany przez zainteresowane strony tj. gminę oraz osoby prywatne.

14. Dokumentacja zagospodarowania terenów nad rzeką      nie zrealizowano

15. Zakup wyposażenia placów zabaw – Niedrzwica                                                        30 201,99

Zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw: karuzela krzyżowa, drążek schodkowy,                                    huśtawka łańcuchowa, huśtawka wagowa, zestaw zabawowy i stół pingpongowy.

16. Zakup wyposażenia placów zabaw – Jabramowo                                                       24 294,29

Zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw:  karuzela krzyżowa, huśtawka łańcuchowa,                            huśtawka wagowa, huśtawka bujak i zjeżdżalnia.

17. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta i gminy Gołdap                         nie zrealizowano

18. Zakup programów komputerowych     nie zrealizowano

19. Wydawnictwo o historii Gołdapi                                                                                   16 440,00

Opracowano i wydano komiks o historii Gołdapi.

20. Wydawnictwo z okazji 20 – lecia samorządu                                                               46 969,95

Opracowano i wydano opracowania związane z 20 – leciem samorządu gołdapskiego.

21. Zakup samochodu OSP Dunajek

Realizacja planowana w I połowie 2011 r.

Środki w wysokości 10.000,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

22. Wykonanie karosacji samochodu STAR                                                                      45 000,00

Wykonano karosację samochodu Star otrzymanego od Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie.                             Samochód trafił do OSP w Grabowie.

23. Monitoring – zainstalowanie kamer      nie zrealizowano

24. Dokumentacja szkoły w Grabowie                                                                                45 000,92

Wykonano dokumentację techniczną na rozbudowę Zespołu Szkół w Grabowie w celu przeniesienia                 najmłodszych klas z budynku przy kościele do głównego budynku.

25. Budowa boiska w Szkole Podstawowej nr 2                                                                   5 000,00

Wykonano projekt techniczny oraz rozpoczęto prace budowlane. Zakończenie planowane na maj 2011 r.

26. Rozbudowa przedszkola samorządowego nr 1 w Gołdapi                                        851 644,00

Wykonano adaptację pomieszczeń po mieszkaniach na potrzeby przedszkola samorządowego oraz remont                  zaplecza kuchennego i klatki schodowej. Zamontowano wentylację mechaniczną w zaadaptowanych              pomieszczeniach i zapleczu kuchennym oraz  nową windę.

27. Zakupy inwestycyjne w przedszkolu                                                                            94 856,00

Doposażono zaplecze kuchenne w nowy sprzęt oraz zakupiono nowe wyposażenie do nowych sal zajęć                                 i pozostałych pomieszczeń powstałych po adaptacji.

28. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków     825 466,65

w Mażuciach

Wykonano lokalną oczyszczalnię ścieków, dwie przepompownie, kanalizację ciśnieniową o dł. 378 m,                    kanalizację grawitacyjną 44 m oraz przełożono istniejącą kanalizację o dł. 300 m. Inwestycja zrealizowana                        ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych.

29. Zakup kosiarki samojezdnej                                                                                           6 759,45

Zakupiono kosiarkę samojezdną dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych do                         koszenia gminnych terenów zielonych.

30. Orlik Biały                                                                                                                     350 000,00

Zakupiono urządzenia i zamontowano przy Szkole Podstawowej nr 1 składane sezonowe lodowisko                                      o wymiarach 18x30 m. Zakupiono także maszynę do pielęgnacji tafli lodowiska, ostrzałkę do łyżew,                             suszarkę do butów oraz 100 par łyżew. Inwestycja dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu                                          i Turystyki w kwocie 196390 zł oraz Samorządu Województwa w Olsztynie w kwocie 150000 zł.                          Rozliczenie finansowe nastąpi w I kwartale 2011 r.

Środki w wysokości 450.000,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

31. Dokończenie remontu boiska OSiR                                                                              30 000,00

Wykonano prace związane z remontem boisk bocznych. Realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi.

32. Zakup samochodu                                                                                                          50 000,00

Zakupiono samochód terenowy do obsługi różnego rodzaju zawodów i imprez rekreacyjnych.                           Realizował OSiR.

33. Zakup skutera śnieżnego                                                                                               20 000,00

Zakupiono skuter śnieżny do przygotowywania biegowych tras narciarskich. Realizował OSiR.

Inwestycje  wieloletnie 2010 - 2013

1. Wodociąg Pogorzel - Dzięgiele – Kozaki

Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w lutym 2012 r.  Podpisano umowy na nadzór inwestorski i wykonawstwo robót oraz rozpoczęto roboty budowlane. Inwestycja realizowana ze środków własnych oraz środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kwotę 1.002.100,00 zł przekazano na wydatki niewygasające.

2. Wodociągi Galwiecie – Botkuny                                                                                        1 044,55

Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w lutym 2012 r.  Podpisano umowy na nadzór inwestorski i wykonawstwo robót oraz rozpoczęto roboty budowlane. Inwestycja realizowana ze środków własnych oraz środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kwotę 472.500,00 zł przekazano na wydatki niewygasające.

3. Wodociągi Grabowo Kolonia                                                                                             1 050,02

Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w lutym 2012 r.  Podpisano umowy na nadzór inwestorski i wykonawstwo robót oraz rozpoczęto roboty budowlane. Inwestycja realizowana ze środków własnych oraz środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Środki w wysokości 139.350,00 zł przekazano na wydatki niewygasające.

4. Kanalizacja Kolniszki-Jurkiszki-Botkuny – MASTERPLAN dla Wielkich          1 886 634,31

Jezior Mazurskich – Gmina Gołdap

Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w 2011 r.  W 2010 r. dokończono kanalizację sanitarną Jurkiszki-Kolniszki-Gołdap i podłączono do miejskiej kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej. Wykonano  również kanalizację sanitarną na „Osiedlu nad Potokiem” (od ul. Wileńskiej w kierunku Jabramowa) oraz Osiedlu I i II. Rozpoczęto prace w sąsiedztwie ulic: Kościuszki, W.Polskiego, 1 Maja, Ustronie,                Sikorskiego, Stadionowej oraz w tak zwanej strefie uzdrowiskowej.

Kwotę 672.005,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

5. Budowa drogi Botkuny – Kolniszki – Górne                                                            1 504 069,91

Inwestycja wieloletnia. W 2010 r. wykonano drogę o dł. 3,575 km (jezdnia o powierzchni 16736 m2) na                    odcinku  Kolniszki-Górne o nawierzchni bitumicznej. Inwestycja dofinansowana przez skarb Państwa                               w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 717600 zł.

6. Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym              5 249 128,00

w Gołdapi

Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w listopadzie 2012 r.  W 2010 r. wykonano prace                 wiertnicze związane z odwiertem solankowym (GZ-1).

Kwotę 73.918,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

7. Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap wraz                           2 334 058,00

z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych

Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w listopadzie 2012 r. W 2010 r. wykonano prace                 wiertnicze związane z odwiertem solankowym (GZ-2).

Kwotę 571.893,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

8. Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez urządzenie                             1 548 501,20

plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego

Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w listopadzie 2012 r. W 2010 r. podpisano umowę oraz rozpoczęto roboty budowlane związane z urządzeniem plaży i budową parku zdrojowego m.in. wykonano chodnik oraz oświetlenie przy ul. Wczasowej na odcinku od ul. 1 Maja do drogi dojazdowej                               do sanatorium „Wital”.

Kwotę 1.581.330,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

9. Budowa świetlicy i remizy we wsi Górne                                                                     453 684,00

Inwestycja wieloletnia. Zakończenie planowane na kwiecień 2011 r. Budowa świetlicy finansowana                              jest ze środków własnych oraz środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,               pozostała część ze środków własnych. W 2010 r. wykonano budynek remizy ze świetlicą na poddaszu, ogrodzenie oraz w większej części zagospodarowanie terenu. Pozostały do dokończenia prace związane                     z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

Kwotę 140.000,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

10. Odnowa wsi Kozaki                                                                                                          1 976,99

Wykonano w 2009 r. dokumentację techniczną. W 2010 r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych oraz podpisano umowę na wykonawstwo robót budowlanych. Inwestycja realizowana ze środków własnych oraz środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.                                      Planowane zakończenie to czwarty kwartał 2011 r.

Kwotę 448.235,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

11. Dokumentacja i remont budynku przy ul. A.Krajowej 14 i Partyzantów 5              51 499,70

Wykonano dokumentację techniczną. Planowane zakończenie realizacji inwestycji trzeci kwartał 2011 r.

Kwotę 343.500,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

12. Odnowa wsi Galwiecie

Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w 2012 r.  W 2010 r. Gmina przejęła od Agencji Nieruchomości Rolnych grunt oraz budynek.

Środki w wysokości 60.000,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

13.  Dokumentacja na cmentarz komunalny i budowa cmentarza

Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w 2013 r. Uzyskano wstępne uzgodnienie z                                  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi.

Kwotę  800.000,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

14. Program rządowy „Radosna Szkoła” - urządzenie placów zabaw                       1 331 080,00                  w szkołach

Inwestycja dofinansowana w 50 % przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (665600 zł). Wykonano                       place zabaw z bezpieczną nawierzchnią (amortyzacja upadku z wysokości do 1,5 m) oraz różnymi                  zestawami zabawek przy ośmiu szkołach podstawowych. Place zostały odebrane przez przedstawiciela MEN.

15. Koszty przygotowania i realizacji inwestycji MASTERPLAN                                  51 818,21

nie objęte wnioskiem

Opłata członkowska i koordynacyjna na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku związana z realizacją kanalizacji sanitarnej w ramach Masterplanu, opłaty przyłączeniowe za podłączenie przepompowni ścieków do sieci energetycznej i inne opłaty związane z realizacją kanalizacji sanitarnej nie objęte wnioskiem w ramach Masterplanu.

16. Modernizacja i budowa linii oświetleniowych na terenie miasta                             174 690,26

i gminy Gołdap

Wykonano:

- oświetlenie uliczne przy ul. A.Krajowej (do budynku nr 42) - 3 punkty oświetleniowe z przebudową linii napowietrznej nN,

- oświetlenie uliczne ul. Stadionowa i Plażowa - linia kablowa YAKXS  4x35mm2 o dł.320 m;  linia napowietrzna AsXSn 4x25 mm2 o dł. 245 m;  słupy z lampami oświetleniowymi 24 kpl. oraz lampy oświetleniowe montowane na istniejących słupach 8 szt.,

- oświetlenie uliczne ul. Mickiewicza - wymieniono 5 słupów wraz z lampami oświetleniowymi,

- projekt techniczny oświetlenia ulicznego ul. Okrzei oraz części ul. Bagiennej i Przytorowej,

zakup opraw oświetleniowych sodowych w ilości 100 szt. o mocy 150 W- wymiana starych na nowe w ramach współpracy z Zakładem Sieci w Ełku,

Środki w wysokości 3.200,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

17. Park rekreacyjno – kulturowy w Grabowie

Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w 2012 r.

Środki w wysokości 150.000,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.