Załącznik Nr 20

do Zarządzenia Nr  206/VIII/ 2011

Burmistrza Gołdapi

z dnia 25  sierpnia 2011 roku

CZĘŚĆ OPISOWA - stopień zaawansowania przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Gołdap

w latach 2011-2013 w I półroczu 2011 r.

1. Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                                         4 500 641,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                                                       -

Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych oraz środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Planowane zakończenie III kwartał 2012 r.

2. Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap.                                                                                            Wodociąg Pogorzel - Kozaki, Galwiecie - Botkuny, Grabowo - Kolonia.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                                         2 282 854,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                                          1 010 251,17 zł

Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych oraz środków unijnych w ramach PROW na lata                        2007 - 2013. W 2010 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski oraz wykonawstwo robot, a także rozpoczęto prace budowlane. W 2011 r. realizowane są roboty budowlane. Planowane zakończenie I kwartał 2012 r.

3. Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                                         3 031 350,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                                               22 140,00 zł

Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych oraz środków unijnych. W 2010 r. wykonano prace wiertnicze  związane z odwiertem solankowym (GZ-2). Planowane zakończenie 2012 r.

4. Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                                       12 040 032,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                                          2 636 283,22 zł

Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych oraz środków unijnych. W 2010 r. podpisano umowę oraz rozpoczęto roboty budowlane związane z urządzeniem plaży i budową parku zdrojowego m.in. wykonano chodnik oraz oświetlenie przy ul. Wczasowej na odcinku od ul. 1 Maja do drogi dojazdowej do sanatorium „Wital”.                               W 2011 r. kontynuowane są roboty związane z urządzeniem plaży i budową parku zdrojowego. Podpisano umowę na modernizację parku w centrum miasta i rozpoczęto roboty budowlane. Planowane zakończenie 2012 r.

5. Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                                         2 569 252,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                                               15 316,57 zł

Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych oraz środków unijnych. W 2010 r. wykonano prace wiertnicze związane z odwiertem solankowym (GZ-1). Planowane zakończenie 2012 r.

6. Rekultywacja jeziora Gołdap.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                                         2 175 728,00 zł                     b) koszty poniesione                                                                                                                                                    -                                                                                                    Inwestycja wieloletnia planowana do realizacji ze środków własnych oraz środków unijnych.                                     Planowane zakończenie 2012 r.

7. Modernizacja ulicy Sosnowej.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                                              30 000,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                                                       -

Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych. W 2011 r. zostanie wykonana dokumentacja techniczna. Podpisano umowę na jej wykonanie.

8. Odnowa wsi Galwiecie.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                                            480 000,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                                                       -

Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych oraz unijnych w ramach PROW na lata 2007 - 2013. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.                                     Planowane zakończenie 2012 r.

9. Budowa cmentarza komunalnego.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                                         2 000 000,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                                                       -

Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji.                   Planowane zakończenie 2013 r.

10. Umowa na budowę drogi do wysypiska odpadów w Siedlisku k/Ełku.

a) kwota przeznaczona w budżecie na realizację inwestycji                                                                         200 000,00 zł

b) koszty poniesione                                                                                                                                                       -

Udział Gminy Gołdap w budowie drogi dojazdowej do budowanego w ramach Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku. Planowane zakończenie inwestycji 2012 r. \

11. Projekt edukacyjny  Mały Archimedes realizowany w Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

W  projekcie udział wzięło 76 uczniów klas I  i II  gimnazjum nr1.

Od stycznia 2011r. odbyło się 100 godzin kół naukowych z matematyki, fizyki, chemii i przedsiębiorczości  oraz 20 godzin zajęć dodatkowych. W maju odbył się Festiwal Innowatorów  w Augustowie dla 4 uczniów i 2 nauczycieli,  w czerwcu odbył się wyjazd  naukowy do  Monachium  dla 2  uczniów  i obóz na terenie Parku Wigirskiego dla  6 uczniów.

Wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia na podstawie umów cywilnoprawnych ponosiło Augustowskie Centrum Edukacyjne (ACE). Koszty wyjazdów na obozy i laboratoria pokrywało także ACE. Gimnazjum zakupiło  materiały biurowe (na kwotę 1780,00 zł). Prowadziło prenumeratę czasopism naukowych na kwotę 600,00zł.) Koszty poniosło ACE.

- Wsparcie na starcie oddziałów przedszkolnych z terenów wiejskich Gminy Gołdap

Szkoła Podstawowa w Boćwince, jako jedna z trzech szkół gminy Gołdap, realizuje projekt  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wsparcie na starcie oddziałów przedszkolnych z terenów wiejskich Gminy Gołdap"

W projekcie uczestniczą dzieci 3,4 i 5-letnie uczęszczające od 1 września 2010r. do oddziałów przedszkolnych.

W okresie od 01.01.- 30.06.2011r.zrealizowano następujące działania:

Wydłużono czas pracy (opieki) oddziałów przedszkolnych z 5 godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych do 8 godzin /czas pracy przedszkola: 7.00 – 15.00;

Przeprowadzono dodatkowe zajęcia z zakresu języka angielskiego, logopedii, rytmiki oraz zajęcia z wolontariuszem (Język angielski w piosence);

Zakupiono dwa komplety mebli przedszkolnych w celu poprawienia jakości warunków pracy w tych oddziałach.

W zajęciach uczestniczyło 26 przedszkolaków, w tym 17 trzy- i czterolatków oraz 9 pięciolatków

13. Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turysty stycznej

W ramach projektu ,,Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” zmodernizowany zostanie regionalny system informacji turystycznej, którego zadaniem będzie ukierunkowywanie ruchu turystycznego na wskazane i promowane zasoby turystyczne Warmii i Mazur. Modernizacja poszczególnych punktów informacji turystycznej, w tym również ich udostępnienie dla turystów niepełnosprawnych.  Gmina Gołdap jest partnerem w  projekcie prowadzonym przez Województwo Warmińsko-Mazurskie. Zakłada się wyposażenie centrów IT w system do indywidualnego zwiedzania ,,mGuide", nowoczesny sprzęt komputerowy do obsługi ruchu turystycznego, elektroniczny sprzęt biurowy, meble typowe dla obiektów oraz oznakowanie lokali centrów informacji turystycznej.   Do tej pory wykonano prace związane z modernizacją punktu informacji turystycznej.

14.  Platforma współpracy EGO SA

Celem projektu jest stworzenie stałej i trwałej struktury współpracy w Polsce Północno-Wschodniej - Platformy Współpracy EGO SA. W ramach projektu budowane jest  Partnerstwo, które będzie realizowało działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego  obszaru EGO SA w szczególności w dziedzinie turystyki. "Kraina Pięciu Miast - Kraina Pięciu Zmysłów" to hasło wypracowane w ramach Partnerstwa, którym promuje się 5 miast Polski Północno-Wschodniej (Miasto Ełk, Gmina Gołdap, Gmina Olecko, Miasto Suwałki i Miasto Augustów).

15.  Projekt Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna – Mazury realizowany jest w Gminie Gołdap od września 2010 r. Gmina Gołdap jest jednym z pięciu partnerów projektu obok Suwalskiej Izby Rolniczo – Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej, Augustowskiej Organizacji Turystycznej i Gminy Miasta Ełk. Projekt ukierunkowany jest na promocję regionu oraz integrację wszelkich środowisk związanych z turystyką. Do chwili obecnej konsultant reprezentujący Gminę Gołdap zrealizował następujące działania:

Udział w szkoleniach dotyczących min. tworzenia turystycznych produktów sieciowych, marketingu internetowego, podstaw prawnych i finansowych działalności turystycznej oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską.

Udział w cykliczne spotkaniach Rady Turystycznej Sieci Współpracy.

Dokonanie szczegółowej inwentaryzacji potencjału turystycznego ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania sektora pamiątkarskiego.

Nawiązanie współpracy z 19 rękodzielnikami chętnymi do udziału w sieci sprzedaży pamiątek orz szlakach rękodzieła i kulinarnym.

Zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań sektora turystycznego i otoczenia biznesu poprzez indywidualną ankietyzację – przeprowadzenie 50 ankiet w powiecie gołdapskim.

Poradnictwo dotyczące prowadzenia działalności turystycznej i pamiątkarskiej – indywidualne konsultacje oraz organizacja 3 spotkań informacyjnych w gminach z udziałem ekspertów z Urzędów Skarbowych i Urzędów Pracy.

Przygotowania do tworzenia sieciowych produktów turystycznych – questów. Spotkania z osobami zainteresowanymi tworzeniem takich nieoznakowanych szlaków oraz wyjazdy studyjne 10 osób z powiatu gołdapskiego do Bałtowa w województwie świętokrzyskim w celu poznawania dobrych praktyk. W efekcie współpracy projektowej powstał 1 quest stworzony przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej).

Wyjazdy studyjne dla przedsiębiorców i otoczenia biznesu obejmujące obszar projektu – animacja na rzecz nawiązywania kontaktów biznesowych, przybliżanie uczestnikom potencjału turystycznego Mazur i Suwalszczyzny (9 osób z powiatu gołdapskiego wzięło udział w wyjazdach, konsultant z Gołdapi zorganizował 1 wyjazd po powiecie gołdapskim).

Rekrutacja przez konsultanta potencjalnych agentów turystycznych z Warszawy, zainteresowanych sprzedażą naszej oferty turystycznej – zgłoszenie się 3 chętnych osób.

Publikacje w prasie i Internecie tekstów promujących projekt, występ konsultanta w TVP Kraków w programie „Twój fundusz, twoja szansa”

Kontynuowane będą starania w kierunku tworzenia questów oraz szlaków rękodzieła i kulinarnych, zatrudnienia w dużych miastach Polski agentów turystycznych sprzedających ofertę z Mazur i Suwalszczyzny, powstania portalu z serwisem rezerwacyjnym. Zorganizowane zostaną również kolejne wyjazdy studyjne po obszarze projektu.