Załącznik nr 3

###### UMOWA NR WIK.7031.     .2014

zawarta  w dniu .............. 2014 r. w Gołdapi, pomiędzy:

Gminą Gołdap, reprezentowaną przez:

Marka Mirosa  –  Burmistrza Gołdapi

przy kontrasygnacie Krystyny  Trzasko –  Skarbnika Gminy Gołdap,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

...................................................................................................................................................... wpisanym do .................................................. w ........................................ pod nr ....................

- zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

reprezentowaną przez:

- .................................................

- .................................................

§. 1

Przedmiot umowy

1. Zgodnie ze złożoną ofertą złożoną w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym dla zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych zadania pn.: „Odnowa wsi Wronki Wielkie poprzez zagospodarowanie miejsca rekreacji” realizowanego w ramach przyznanej pomocy z PROW na lata  2007 -2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami              i polskimi normami w terminie do 15 grudnia 2014 r.

§. 2

Obowiązki

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy w tym 1 egz. dokumentacji technicznej,

2) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane prace.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)  w ramach zamówienia inspektor nadzoru zobowiązany będzie do wykonywania czynności inspektora nadzoru wynikających z ustawy prawo budowlane a w szczególności do:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z

projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) dokonanie wpisu do dziennika budowy stwierdzającego podjęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad określonymi robotami,

c) sprawdzanie postępu robót, dokonywanie odbiorów częściowych,

d) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

e) uzgodnienie z inwestorem, wykonawcą robót i autorem projektu ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych,

f) udział w pracach komisji i naradach koordynacyjnych,

g) wydawanie kierownikowi budowy  lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia  nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonanie prób lub  badań, także wymagających odkrycia robót i elementów,

h) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót wykonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

i) sprawdzania i obioru robót zanikających (ulegających zakryciu), budowy,

j) sprawdzenia i zatwierdzenia do zapłaty rachunków i faktur za wykonane roboty,

k) sprawdzenie kompletności operatu powykonawczego,

l) wykonanie czynności związanych z przygotowaniem zrealizowanej inwestycji do odbioru, dokonaniem odbioru i przekazaniu Zamawiającemu stosownych dokumentów,

m) informowanie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości                     o zdarzeniach mogących wpłynąć na wykonanie robót budowlanych, w sposób i zakresie  określonym w umowie na roboty budowlane,

n) niezwłoczne informowanie w formie pisemnej  Zamawiającego o nieprzewidzianych przeszkodach uniemożliwiających lub poważnie utrudniających prowadzenie lub kontynuowanie robót budowlanych lub mogących mieć w przyszłości skutki finansowe dla zamawiającego,

o) zapewnienie przestrzegania i stosowanie prawa budowlanego przez Wykonawcę robót,

p) prowadzenie z wykonawcą robót odbiorów częściowych i  końcowych,

r) stałe konsultacje i fachowe doradztwo dla Zamawiającego,

s) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

t) wykonywanie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych  z właściwym prowadzeniem inwestycji.

2)  W zakresie odbioru końcowego inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do:

- dokonanie odbioru od wykonawcy robót dokumentacji powykonawczej, atestów             materiałowych,

- dopilnowanie dokonywania stosownych zapisów w dzienniku budowy,

- powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego,

- uczestnictwo w pracach komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego,

- zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru,

- przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia budowy.

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

3)  Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu końcowego odbioru robót  sprawdzony przez siebie komplet atestów, certyfikatów zastosowanych materiałów oraz protokołów z pomiarów i prób wykonywanych w trakcie trwania robót.

4)  Udział w robotach gwarancyjnych w zakresie opisanym dla realizacji umowy.

§. 3

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie całości przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ................ złotych brutto(słownie złotych: ......................................).

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ............................

4. Wykonawca ma prawo po zakończeniu danego kwartału w miarę postępu robót wystawiać faktury zaliczkowe w wysokości proporcjonalnej do wykonanych robót budowlanych na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołów częściowego odbioru robót.

5. W przypadku rozwiązania umowy przed zakończeniem procesu inwestycyjnego Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane do dnia ustania umowy.

6. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

7. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§. 4

Kontakty

1. Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym: ...............................                                                                                                                           2. Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą: Jarosława Duchnowskiego i Wiesława Swatka.

§. 5

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3  ust. 1.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, określonego w §3  ust. 1. z zastrzeżeniem  art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§. 6

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1.Oprócz przypadków wymienionych w tytule XVI Księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w podanych niżej przypadkach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni,

b) pomimo wcześniejszych wezwań, Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową,

c)  w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

d  gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

a)  nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

b)  odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

c)  zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. Za ewentualne szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego

§. 7

Podwykonawstwo

1. Dopuszcza się, aby prace, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego, były wykonane przy pomocy podwykonawców pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.                                                                                                    3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.                                                                                                                                                                  4. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc                       i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną   przez Wykonawcę                     i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.                                                                                                                   5. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

§. 8

Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego                 z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§. 9

Postanowienia końcowe

1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.                                                                                                                                                                            2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawne w szczególności ustawę Prawo Zamówień Publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks Cywilny.

§. 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

1. Oferta Wykonawcy,                                                                                                                                                                         2. Zapytanie ofertowe z dnia …...

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                 WYKONAWCA:

1.

2.