Załącznik nr 4 - wzór umowy

UMOWA NR ….....272.......2020

zawarta w dniu …...............2020 r. w Gołdapi, pomiędzy:

Gminą Gołdap, z siedzibą w Gołdapi (19-500) przy Placu Zwycięstwa 14, NIP 8471587061 reprezentowaną przez:

…………………………… – Burmistrza Gołdapi

przy kontrasygnacie

………………………………….- Skarbnika Gminy Gołdap

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

...................................................................................................................................................... wpisanym do .................................................. w ........................................ pod nr ......................................................................................., REGON .......................................,   NIP .....................................................                                                                                                                                                               –zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

reprezentowaną/ym przez

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu ..............2020 r., Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu                          pn.: „Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Kultura i dziedzictwo”, Działania 6.2 – „Dziedzictwo naturalne” Poddziałania 6.2.1 – „Infrastruktura uzdrowiskowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2. Zakres przedmiotu zamówienia określają zapisy zawarte w niniejszej umowie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dokumentów określających zadań opisanych celem pełnienia  funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust 1.

§ 2.

Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego

1. Do obowiązków inspektora nadzoru na ww. zadaniu należy pełen zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a ponadto:

a) Kontrola zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym, z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznym wykonania        i odbioru robót, pozwoleniami na budowę, z przepisami techniczno – budowlanymi, normami,            a także z zasadami wiedzy technicznej;

b) Sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych,         a w szczególności zapobieganie  zastosowaniu wyrobów budowlanych  wadliwych                                 i niedopuszczonych  do stosowania w budownictwie;

c) Koordynacja robót poszczególnych branż;

d) Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach          i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru  robót budowlanych;

e)  Gromadzenie dokumentacji zdjęciowej z postępu prac i udostępnianie Zamawiającemu na jego żądanie;

f) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

g) Sprawdzanie dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę do odbiorów częściowych                       i odbioru końcowego;

h) Przeprowadzanie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót;

i) Potwierdzenie gotowości do odbioru, dokonanie odbioru w obecności Zamawiającego                        i Wykonawcy robót, sprawdzenie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów;

j)  Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z narad;

k) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia robót dodatkowych na ww. zasadach (w ramach ustanowionego w umowie wynagrodzenia);

l) Dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót;

m) Doradztwo i opiniowanie, uzgadnianie dokumentów oraz wszelkie inne czynności mające na celu należytą realizację zadania – zgodnie z obowiązującym prawem oraz wytycznymi Zamawiającego.

2. Inspektor nadzoru jest reprezentantem zamawiającego na budowie, a w podejmowanych przez siebie czynnościach i działaniach powinien kierować się interesem zamawiającego i sprawnym zakończeniem inwestycji nad którą sprawowany jest nadzór.

§ 3.

Termin wykonania zamówienia

1. Usługa, będąca przedmiotem umowy realizowana będzie począwszy od daty podpisania umowy, przez okres realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i rozliczenia końcowego  wykonanych robót, przy czym w sytuacji, gdy w trakcie proces odbioru końcowego zostaną wskazane usterki - do dnia ich usunięcia. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia inwestycyjnego to 30.07.2021 r., przy czym jego ewentualne wydłużenie wykonawca uwzględnił w swojej ofercie, złożonej w postępowaniu o którym mowa w §1 ust. 1.

2. Wykonawca  zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego, także w okresie gwarancji           i rękojmi na roboty budowlane, a obowiązki określone § umowy będą miały odpowiednie zastosowanie.

3. Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego tj. czas dojazdu na plac budowy wyniesie do …. godzin.

§ 4.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy ustala się w formie ryczałtu, zgodnie z jego ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do umowy i wynosi: ...........................zł brutto                (słownie ................................... )

2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana wyłącznie walucie polskiej.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałą ceną ryczałtową, ustaloną na całkowity czas umowy, niepodlegającą zmianom, za wyjątkiem innych postanowień SIWZ lub przepisów ustawy Pzp i stanowi maksymalne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy.

4. Wykonawca niniejszym potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w pkt 1 obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy, a także obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszystkie koszty, w tym  m.in.:

1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego,

2) koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet                i noclegów,

3) koszty pobytu na budowie,

5. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie:

a)  podpisany przez obie Strony protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac w ramach nadzoru inwestorskiego,

b)  wystawiona przez Wykonawcę faktura adresowana na Gminę Gołdap, Plac Zwycięstwa 14,        NIP 847-158-70-61

6.  Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,                w terminie  30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

7. W sytuacji wykonywania usługi przez podwykonawców, do końcowej faktury wystawionej przez Wykonawcę muszą być dołączone oryginalne oświadczenia podwykonawców, że ich należności od Wykonawcy zostały w całości zapłacone. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należności z faktury w części dotyczącej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale podwykonawców, która zostanie zapłacona pouzupełnieniu brakujących oświadczeń.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy             z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. Wykonawca wyraża na to zgodę.

9. W przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l

nie ulega zmianie.

§ 5.

Prawa i Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy realizacja zadań określonych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz za jego zgodność z obowiązującymi przepisami

3. Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy, poniżej wymienione osoby:

- …......................... - Kierownik Zespołu Inspektor Koordynator,  posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej, nr …............

- …....................... - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej               w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, nr …..................,

- …....................... – posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej                w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,                           nr …..................;

4. Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i jednocześnie przedstawiciel Zamawiającego, działa w imieniu Zamawiającego w zakresie nadzoru merytorycznego, sprawozdawczości, monitoringu, kontroli. Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę robót budowlanych, właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz podmiotu sprawującego nadzór autorski oraz informować Zamawiającego             o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych.

6. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie wolno bez zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy Robót budowlanych poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych umową na roboty budowlane. Konieczność wykonania robót dodatkowych wraz z określeniem szacunkowej wartości robót dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robót budowlanych musi zostać stwierdzona w protokole konieczności robót dodatkowych (przygotowanym przez nadzór inwestorski) zatwierdzonym przez Zamawiającego.

7. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią to Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do udzielenia wykonawcy robót zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy, o czym Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.

§ 6.

Prawa i Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową.

2. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych warunków w umowie.

3. Zamawiający zobowiązuje się do uczestniczenia w naradach dotyczących nadzorowanej inwestycji.

§ 7.

Zasady porozumiewania się stron

1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem usług objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom drogą elektroniczną lub faksem (każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji), a także w drodze konsultacji na okoliczność, których będą sporządzane notatki podpisywane przez przedstawicieli Zamawiającego  i Wykonawcy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych – koordynacyjnych                 z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy takich narad będzie ustalał Zamawiający.

3. Narady, o których mowa w ust 2. będą protokołowane przez Wykonawcę, a kopie protokołu będą przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na naradę.

4. Nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego, będzie sprawowany przez jego przedstawicieli:

….............. - ….........................

….............. - …..........................

5. Przedstawicielem Wykonawcy będzie …....................................tel....................e- mail.....................

6. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń przedstawiciela Zamawiającego.               W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres Umowy ma prawo odmówić wykonania polecenia. W terminie 3 dni, licząc od dnia otrzymania takiego polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie o odmowie wykonania polecenia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem, przekazując kopie polecenia przedstawiciela Zamawiającego.

7. Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy, z kopią dla przedstawiciela Zamawiającego wterminie 3 dni, licząc od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiającego jest decyzją ostateczną.

8. Zastosowanie procedury, o której mowa w pkt 6 i 7, nie uchybia prawu Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych lub odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

§ 8.

Kary umowne

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną:

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 1. niniejszej umowy,

b)  w przypadku  nie przystąpienia do  realizacji przedmiotu umowy  w terminie 14 dni od daty podpisania umowy bądź przerwania jej realizacji na więcej niż 14 dni, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 1. niniejszej umowy,

c) w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 1    w niniejszej umowie, za każdą stwierdzoną nieprawidłowość nie objętą karami umownymi.

d) w przypadku przekroczenia czasu reakcji na wezwanie Zamawiającego tj. czasu dojazdu na plac budowy określonego w § 3. ust 3. – 200 zł za każdą godzinę opóźnienia.

2. Kary umowne, o których mowa w ust 1. mogą być potrącane przez Zamawiającego                         z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie usługi. Wykonawca wyraża na to zgodę.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

Błędy w nadzorze

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałą szkodę.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne obiektu, powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim do momentu wygaśnięcia okresu gwarancji        i rękojmi obowiązującego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: …........... na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót.

§ 11

Ubezpieczenie wykonawcy

1. Wykonawca posiada polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na dowód czego przedstawi Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej umowy komplet dokumentów ubezpieczeniowych, z których wynika pełna treść warunków ubezpieczenia. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych rozumie się: polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z załącznikami, klauzulami, aneksami i ogólnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej.

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały okres wykonywania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.

§ 12.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy  w sytuacji gdy:

a) Wykonawca nie przystąpił do realizacji usług nadzoru w terminie 15 dni od podpisania umowy, lub przerwał na więcej niż 15 dni,

b) stwierdzone zostaną co najmniej trzy przypadki nienależytego wykonania lub niewykonania przez wykonawcę obowiązów, o których mowa w niniejszej umowie,

c) Wykonawca zaprzestał utrzymania aktualności polisy ubezpieczeniowej,

d) Zamawiający powziął informację o realizowaniu usług przez podwykonawców nie zgłoszonych Zamawiającemu,

e) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Firmy Wykonawcy,

f) zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

§ 13.

Zmiana umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć.

2. Zmiany postanowień zawartej Umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić między innymi      w następujących przypadkach:

a) Zmiana terminu wykonania Umowy -  na skutek konieczności zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych

b) zmiana w składzie osób zdolnych do wykonania zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności , których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata  na kluczowe stanowisko.

c) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

3.  Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem

nieważności.

§ 14.

Postanowienia końcowe

1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.                                                                                                                                                                                              2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawne              w szczególności ustawę Prawo Zamówień Publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks Cywilny.

§ 15.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

1. Oferta Wykonawcy,                                                                                                                                                                                      2. SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                 WYKONAWCA:

1.

2.

Załącznik nr 1 do umowy nr WIK-ZP.272.1….2020 z dnia ……….

Do ogólnych obowiązków Inspektora nadzoru należy, w szczególności:

I. W czasie realizacji zadania.

1) kontrola realizowanych robót budowlanych,

- dot. Inspektora Koordynatora - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej – min. raz w tygodniu, a w razie potrzeby na każdorazowe wezwanie Zamawiającego/Wykonawcy,

- dot. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży sanitarnej oraz Inspektora Nadzoru   Inwestorskiego w branży elektrycznej -min. raz w tygodniu - w okresie, kiedy będą realizowane prace w odpowiednich branżach, a w razie potrzeby na każdorazowe wezwanie Zamawiającego/Wykonawcy.

Każdorazowa kontrola musi być potwierdzona   przez przedstawiciela Zamawiającego – wpisem            w karcie pobytu, w przypadku kontroli poza godzinami pracy tut. urzędu – przez kierownika budowy.

2) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

3) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych                   i finansowych związanych z realizacją Zadania;

4)  zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym; oraz koordynacja swojej działalności       z wymogami Zamawiającego, tak aby zapewnić należyty przebieg realizacji Zadania;

5) stworzenie wzorów dokumentów m.in. karty pobytu na budowie, notatki z narady, protokołów konieczności oraz innych dokumentów wymaganych do prawidłowej realizacji Zadania,                            w konsultacji z Zamawiającym;

6) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwanej (w czasie trwania Zadania) komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami Zadania oraz podanie informacji na ten temat na pierwszej naradzie koordynacyjnej;

7) organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych z udziałem Wykonawcy robót                        i Zamawiającego oraz niezbędnych osób trzecich przez Inspektora koordynatora, sporządzanie z nich protokołów i przedłożenie ich uczestnikom narad (w terminie do 7 dni).

8) składanie kwartalnych raportów o stanie zaawansowania Zadania oraz występujących trudnościach w jego realizacji (raportowaniu zagrożeń dla terminowego i jakościowego ukończenia

prac) z uwzględnieniem dokumentacji fotograficznej z poszczególnych elementów robót, również         z czynności odbiorowych.  Raporty kwartalne będą przedkładane w terminie do 7-go dnia miesiąca następującego po każdym kwartale, którego dotyczy raport. Wzór raportu wymaga akceptacji Zamawiającego;

9) niedopuszczenie do wykonywania prac w ramach podwykonawstwa przez nie zaakceptowanych

podwykonawców, niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego informacji o zaistniałej sytuacji;

10) bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót i ewentualnych trudnościach w realizacji Zadania;

11) dokonywanie regularnych wpisów w Dzienniku budowy;

12) kontrola zgodności i jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych

materiałów z warunkami pozwolenia na budowę, dokumentacją projektową wykonawczą, przepisami techniczno - budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu

w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej;

13) każdorazowa weryfikacja i zaopiniowanie przedkładanego przez Wykonawcę robót harmonogramu do 3 dni od przekazania przez Wykonawcę robót;

14) egzekwowanie od Wykonawcy robót wszystkich warunków realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót;

15) w porozumieniu z Kierownikiem budowy rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu lub rzeczoznawców;

16) koordynacja działań pomiędzy przedstawicielami Nadzoru autorskiego, Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalności oraz doprowadzenie do wypracowania rozwiązań technicznych niezbędnych do terminowej i należytej realizacji Zadania,  w tym wydanie opinii w formie pisemnej i przekazanie jej Zamawiającemu do akceptacji w terminie 3 dni. Zamawiający dokonuje akceptacji w terminie 3 dni. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć powyższe terminy;

17) sprawdzenie posiadania przez Kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań i innych), dotyczących dostarczanych materiałów budowlanych zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych , jak też w miarę potrzeby dokonuje oceny jakości elementów prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem lub w wytwórni elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o wyrobach budowlanych ;

18) zatwierdzanie przedkładanych próbek wszelkich materiałów i urządzeń dostarczonych  przez Wykonawcę;

19) w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad

w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty, Inspektor nadzoru zwraca na to uwagę Kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, w szczególności dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów budowlanych oraz urządzeń technicznych. Decyzje wpisuje do Dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, Wykonawcę robót oraz Nadzór autorski;

20) w razie konieczności wykonania robót koniecznych lub zamiennych Inspektor nadzoru spisuje,

przy udziale Zamawiającego, Kierownika budowy (  w przypadkach tego wymagających - przedstawiciela Nadzoru autorskiego), protokół konieczności .

21) wstrzymuje roboty prowadzone w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z

wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót i niezwłocznie pisemnie

zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie;

22) wydawanie pisemnej opinii w zakresie zawieszenia całości lub części robót, w przypadkach

określonych w Umowie, oraz potwierdzenie wpisem do Dziennika Budowy po uzyskaniu akceptacji

Zamawiającego; Inspektor nadzoru w przypadku przerwania realizacji Zadania wykonuje wszelkie

czynności związane z tym przerwaniem, w tym, co najmniej nadzoruje przejęcie placu budowy, roboty zabezpieczające, wykonuje inwentaryzację robót i inne niezbędne czynności, zgodnie z

zapisami Umowy.

23) przygotowania dokumentacji do ewentualnego postępowania sądowego;

24) rozliczanie robót wykonanych w ramach Umowy w przypadku ich przerwania z jakiejkolwiek

przyczyny;

25) sprawdzanie robót ulegających zakryciu lub zanikających, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu przez Kierownika budowy zapisów w Dzienniku budowy; prowadzenie identyfikacji

robót podlegających zakryciu lub zanikających metodą fotograficzną, która polega na bieżącym

dokumentowaniu każdej czynności budowlanej przed jej zakryciem i która stanowi dokument

potwierdzający prawidłowe wykonanie robót;

26) czynny udział w przeprowadzaniu i nadzorowaniu prób i sprawdzeń;

27) w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub siły wyższej, przeprowadzenie analizy sytuacji i doradzenie Zamawiającemu sposobu rozwiązania problemu poprzez pisemne zaopiniowanie planu działania Wykonawcy robót przedstawionego na taką okoliczność;

28) sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez Wykonawcę robót;

29) pisemnie opiniowanie wystąpienia Wykonawcy robót, np. o przedłużenie czasu na ukończenie robót, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia Wykonawcy robót;

30) wyegzekwowanie od Wykonawcy robót bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych, placu budowy oraz przyległego terenu do zaplecza budowy;

31) pisemne opiniowanie konieczności wykonania robót dodatkowych, uwzględniając zapisy

Umowy, weryfikacja oszacowanej wartości tych robót, przedłożenie w/w dokumentów

Zamawiającemu w terminie 5 dni. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć

powyższy termin.

32) nadzorowanie robót dodatkowych;

33) sprawdzanie weryfikacja przedkładanych do odbiorów częściowych/odbioru końcowego kosztorysów/obmiarów;

34) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do realizacji wszystkich obowiązków wynikających                 z niniejszej umowy zarówno w stosunku do pierwotnego Wykonawcy, jak i Wykonawcy podejmującego przerwane Zadanie.

II. Obowiązki Inspektora nadzoru związane z odbiorem końcowym, w szczególności:

1) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, jak również potwierdzenie, że

budynek jest zdolny do użytkowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

2) zapewnienie nadzoru i akceptowanie przeprowadzanych testów technologicznych rozruchów

urządzeń i wyposażenia;

3) po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i Umowie prób i sprawdzeń, potwierdzenie w Dzienniku budowy zapisu Kierownika budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należytym urządzeniu i uporządkowaniu terenu budowy;

4) sprawdzenia kompletności dokumentacji powykonawczej zgromadzonej i przedłożonej przez Wykonawcę (włączając w to dokumentację powykonawczą geodezyjną);

5) koordynowanie odbiorów specjalistycznych wymaganych przepisami, wymogami Zamawiającego;

6) sprawdzenie stopnia szczegółowości i kompletności instrukcji obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, tak aby umożliwiały one poprawną eksploatację obiektu;

7) Dokonanie rozliczenia wartości Zadania.

III. Obowiązki Inspektora nadzoru  w okresie rękojmi i gwarancji:

1) uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek;

2) potwierdzić usunięcie przez Wykonawcę robót wad i usterek;

3) w przypadku wyniknięcia po zakończeniu Zadania kwestii spornych dotyczących wykonywanych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót, Inspektor nadzoru uczestniczyć w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp. przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę robót gwarancji i rękojmi.

3. Do szczegółowych zadań Inspektora Koordynatora należą:

a) koordynowanie pracy zespołu inspektorów powołanych do nadzoru inwestorskiego dla ww. zadania inwestycyjnego,

b)  organizowanie oraz przewodniczenie w naradach technicznych, koordynacyjnych i radach budowy w których biorą udział przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych   w realizację zadania inwestycyjnego oraz sporządzenie protokołów z tych narad     i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie do 7 dni kalendarzowych,

d) opiniowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez Wykonawcę robót, oraz wnioskowania o ewentualne jego zmiany w trakcie trwania budowy,

f) przygotowania do odbiorów częściowych robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót, dokumentów wymaganych do odbiorów oraz uczestnictwo w odbiorach robót i zatwierdzanie protokołów odbiorów robót częściowych,

g) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy,

h) prowadzenia bieżącej kontroli Kontraktu i aktualizowania końcowej wartości Kontraktu,

i) prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy oraz przygotowania komunikatów dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie przeznaczonych do publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi

j) weryfikacja kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót,

k) Inspektor Koordynator ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego, nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji                  i rozliczenia zadania oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego.