Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Konserwacja przepustów i poboczy dróg gminnych

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na konserwacji przepustów i poboczy dróg gminnych poprzez wycinkę krzaków i gałęzi, czyszczenie przepustów i rowów, mechaniczną ścinkę poboczy i skarpy rowu na drogach gminnych gruntowych oraz o nawierzchni bitumicznej.

Sposób wykonania przedmiotu zmówienia:

a) wycinka krzewów oraz gałęzi drzew rosnących w zwarciu/w skupiskach nie przekraczających jednostkowo 25 m2 w pasach drogowych dróg gminnych wraz z ich utylizacją– około 9 500 m2 poprzez wycinkę odrostu do wysokości 10 cm wraz z zagospodarowaniem usuniętej roślinności/gałęzi poprzez ich zrębkowanie lub innego rodzaju utylizację, we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami

b)  czyszczenie około 50 mb przepustów o średnicy od 300 mm do 800 mm,

c) mechaniczna ścinka poboczy i skarpy rowu na drogach gminnych gruntowych o grubość ścinania do 20 cm i maksymalnej szerokość do 2,5 m w ilości około 4 000 m2 oraz wywóz i zagospodarowanie urobku w zakresie własnym wykonawcy,

d) mechaniczna ścinka poboczy i skarpy rowu na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej (asfalt) o grubość ścinania do 20 cm i maksymalnej szerokość do 2,5 m w ilości około 1000 m2 oraz wywóz i zagospodarowanie urobku w zakresie własnym wykonawcy,

e) czyszczenie około 400 mb rowów poprzez usunięcie namułu i ich pogłębienie przy czym pogłębienie mechaniczne rowów przy drogach gminnych wiąże się również z karczowaniem krzaków oraz transportem urobku po zakończeniu prac;

przy czym wielkości przedstawione w pkt a-e są wielkościami orientacyjnymi służącymi do kalkulacji ceny oferty. Powyższe ilość mogą ulec zmianie poprzez zwiększenie lub zmniejszenie poszczególnych pozycji jednostkowych w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, jednak nie mogą przekroczyć kwoty maksymalnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.

2. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany będzie do oczyszczenia jezdni po wykonanych pracach.

3. Zakres oraz termin wykonania prac objętych przedmiotem umowy, każdorazowo określi                   Zamawiający informując Wykonawcę w formie pisemnego lub telefonicznego zlecenia.

4. Termin zakończenia prac przez Wykonawcę nie może przekroczyć 7 dni roboczych od dnia zlecenia, chyba, że strony umowy określą w formie pisemnej inny termin wykonania.

5. Wykonawca zapewnia w czasie trwania umowy obsługę personalną i techniczną na powierzonych terenach, sprzętem własnym lub pozyskanym własnymi staraniami.

6. Każdorazowa zlecona usługa musi być potwierdzona dokumentem, określającym miejsce wykonania zlecenia, podpisanym przez pracownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną i Wykonawcę.

7. Wykonawca zgłasza zakończenie każdego zleconego etapu niezwłocznie po jego wykonaniu.

8. Dowóz lub przemieszczanie się sprzętu będzie odbywać się między innymi po drogach powiatowych i wojewódzkich na których w części obowiązuje m.in. zakaz poruszania się pojazdów o ograniczonej masie np. 8 ton w zawiązku z powyższym Wykonawca                             (w przypadku poruszania się samochodami lub sprzętem mechanicznym po drogach, na których istnieją ww. zakazy) zobowiązany będzie do uzyskania na własny koszt, stosownych zezwoleń od zarządcy drogi.

Ostateczny zakres oraz lokalizacja robót i prac będzie określana w miarę potrzeb przez Zamawiającego poprzez szczegółową lokalizację miejsc wykonywania wyżej opisanych czynności.

- zakres oraz termin wykonania prac objętych przedmiotem umowy, każdorazowo określi                   Zamawiający informując Wykonawcę w formie pisemnego lub telefonicznego zlecenia,

-  termin rozpoczęcia prac przez Wykonawcę nie może przekroczyć 5 dni roboczych od dnia pisemnego zlecenia, natomiast termin zakończenia prac nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od momentu rozpoczęcia prac.

III. Wynagrodzenie

1. Ustala się, iż  wynagrodzenie za wykonane prace będzie rozliczane okresowo tj. po wykonaniu zleconego zakresu prac.

2. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacane jedynie za faktycznie wykonaną i zleconą pracę wchodzącą w zakres przedmiotu umowy i będzie wyliczone jako iloczyn ceny jednostkowej ujętej w formularzu ofertowym oraz ilości rzeczywiście wykonanej usługi, wg następującego wzoru:

ilość wykonanej usługi (mb, m2)  x cena jednostkowa za daną usługę (zł brutto)

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji usługi oraz w jej następstwie.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania usługi.

4. Obowiązkiem Wykonawcy jest natychmiastowe wykonanie poprawek w przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania usługi.

5. Sprzęt, narzędzia oraz odzież ochronną zapewnia Wykonawca.

6. Maszyny i urządzenia zastosowane do przedmiotowego zamówienia powinny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz. U. z 1998r. Nr 12, poz. 51).